## Slide 1: Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu – etap 1: budowa budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) wraz z zagospodarowaniem terenu

## Slide 2: Podział na etapy: - etap 1: budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej - etap 2: budynek rehabilitacji - etap 3: budynek lekarzy specjalistów

## Slide 3: Teren przed rozpoczęciem budowy Centrum Usług Medycznych

## Slide 4: Rozpoczęcie budowy – fundamenty pod Budynek POZ

## Slide 5: Budowa Centrum Usług Medycznych – czerwiec 2022

## Slide 6: Budowa Centrum Usług Medycznych – lipiec 2022

## Slide 7: Budowa Centrum Usług Medycznych – sierpień 2022

## Slide 8: Budowa Centrum Usług Medycznych – wrzesień 2022

## Slide 9
Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Grylak,
ul. Jacka Malczewskiego 16 lok. 38, 05-091 Ząbki
Umowa z Wykonawcą nr IN.KI.272.1.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r.
Plac budowy został przekazany protokołem z dnia 12 kwietnia 2022 r.
Zakres robót: W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany został wybudować budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, obejmujący trzy niezależne pawilony połączone łącznikami. Każdy z pawilonów ma własną poczekalnię i rejestrację, gabinet szczepień, gabinet lekarki, gabinet zabiegowy, węzły sanitarne, pomieszczenia socjalne, magazynowe i gospodarcze.
Termin wykonania przedmiotu umowy na roboty budowlane (odbiór końcowy) to 31 stycznia 2023 r.

## Slide 10
Finansowanie:
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 3.855.880,03 zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego: 1.000.000,00 zł
środki własne 570.227,59 zł
Zadanie pn. „Budowa Centrum Usług Medycznych - etap I” współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.
Zamówienie jest finansowane ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

## Slide 11
W czasie realizacji umowy o roboty budowlane dokonano trzy odbiory częściowe. W dniach od 20 do 28 lutego 2023 r. dokonano końcowego (4) odbioru robót budowlanych.
Koszt wykonania robót budowlanych: 5.064.900,73 zł
W dniu 6 marca 2023 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

## Slide 12: Obiekt po odbiorze końcowym
- etap 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna

## Slide 13: etap 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna

## Slide 14: etap 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna

## Slide 15: etap 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna

## Slide 16: etap 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna

## Slide 17: etap 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna

## Slide 18: etap 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna

## Slide 19: etap 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna

## Slide 20: Planowane do realizacji w przyszłości:
II etap – Budynek Rehabilitacji
III etap – Budynek Specjalistów

## Slide 21: Elewacje budynku rehabilitacji (2 etap):

## Slide 22: Elewacje budynku specjalistów (3 etap):

## Slide 23: Dziękujemy za wsparcie finansowe i pomoc w realizacji inwestycji.